**ПРОЕКТ**

**«Наш двор»**

**территориального общественного самоуправления «МИР»**

**городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»**

**Верхнебуреинского муниципального района**

**Хабаровского края**

**2021 год**

**Раздел 1.Общая информация**

**1.Наименование муниципального образования Хабаровского края:**

Городское поселение «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципальногорайона Хабаровского края

**2. Наименование ТОС**: Территориальное общественное самоуправление «МИР»

**3. Сведения о регистрации ТОС в качестве юридического лица:**

Территориальное общественное самоуправление «МИР» не имеет регистрации в качестве юридического лица.

Устав ТОС «МИР» зарегистрирован постановлением администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 04.07.2018 года №393

Регистрационный номер Устава территориального общественного самоуправления «МИР » 4.

**4. Дата учреждения ТОС**:14.06.2018 года

**5. Адрес нахождения ТОС**: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдомын, ул. Строительная 19.

Территория деятельности ТОС установлена в пределах территории проживания граждан: ул. Строительная 19 в соответствии с решением Совета депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» от 13.06.2018 № 374 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления».

**6. Телефон, электронная почта:** 89143156537

e-mail: нет

**7. Сведения о руководителе ТОС: Шабалина Людмила Михайловна 89143156537**

**Раздел 2. Сведения о проекте**

**1.Наименование проекта**: «Наш двор»

**2. Направление проекта:**

- благоустройство территории ТОС;

**3. Дата начала реализации проекта:**март 2021 г.

**4. Дата окончания реализации проекта:**ноябрь 2021г.

**5. Описание значимости и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:**

ТОС «МИР» находится на территории городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», численность населения которого составляет около 12 тыс. человек.

Рп. Чегдомын – районный центр в этом году отмечает 80-летний юбилей. Микрорайон ул.Строительная состоит из деревянных двухэтажных 18 квартирных домов постройки 1961 года. Дом 21 ул. Строительная участвовал в программе «Формирование комфортной городской среды» с проектом благоустройства дворовой территории.В рамках проекта были сформированы газоны, установлено ограждение, асфальтированы тротуар и внутридворовой проезд. Для продолжения благоустройства микрорайона жители дома № 19 ул.Строительная решили создать ТОС и продолжить работу по благоустройству.

На территории ТОС «МИР » в многоквартирном доме жилом доме в проживает 18 человек, из них 5 человек в возрасте от 16 лет . Участники нашего ТОС «МИР» 7 человек и проживающие соседи готовы принять активное участие в благоустройстве дворовой территории – оформить места под скамейки, асфальтировать парковку для машин всего микрорайона ( 4 18 квартирных дома), спилить одно старое дерево, которое при порывистом ветре может оборвать линию электропередач, посадить цветы в клумбах по периметру мест для отдыха, провести субботники по уборке территории, установить ограждение цветников.

Средства гранта помогут нам сделать первый шаг на пути благоустройства.

**6. Цели и задачи проекта.**

Цель проекта – благоустроить дворовую территорию с привлечением членов ТОС «МИР» и соседей к созданию благоприятных условий для проживания с привлечением средств грантовой поддержки.

Задачи проекта:

1. Активизация участия жителей в решении вопросов местного значения самостоятельно и под свою ответственность.

2. Улучшение инфраструктурных условий и эстетичного вида территории общественного самоуправления.

3.Упорядочения стоянок личного автотранспорта жителей микрорайна ул. Строительная .

4. Объединение жителей для реализации задач проекта и дальнейшего поддержания в хорошем состоянии результатов совместной работы;

5. Укрепление добрососедских отношений всех членов ТОС и соседей.

**7. Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии)**

Автомобильная парковка, ограждение, дворовая территория

**8. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг).**

К реализации проекта будут привлечены 17 членов ТОС и жителей,

- подготовка территории, уборка старого деревьева,– 9 чел.;

- покраска ограждения – 7 человека.

- посадка цветов – 1 чел.

Для реализации мероприятий проекта запланировано привлечение техники ( грейдер для планировки территории парковки, машина для вывоза спиленного дерева, мусора).

**9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС.** В границах территории, на которой осуществляется ТОС «МИР», проживает 18 человек.

**10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.**

В начале реализации проекта будет проведено собрание жителей, проживающих на территории ТОС, где буден обсуждён и принят план работы по реализации проекта.

Подрядной организацией будет выполнено асфальтирование участка дворовой территории- выделенной под парковку, укладка бордюра. Участники ТОС «МИР» внесут вклад в озеленение трудовым участием: подготовка территории, высадка цветов,уход за клумбами установление ограждения. Ограждение будет обозначать территорию мест отдыха и цветников и станет неотъемлемой частью благоустройства двора,такое же ограждение установлено во дворе дома № 19 ул.Строительная.

В ходе реализации проекта члены ТОС приобретут навыки работы в коллективе для решения задач проекта.

Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через районную газету «Рабочее слово», и на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», в социальных сетях.

В завершение реализации проекта будет проведено собрание членов ТОС и проживающих в доме, на котором члены Совета ТОС отчитаются о проведённой работе по проекту и достигнутых результатах. А так же прирнятплан работы на 2022 год. Территория будет торжественно открыта с приглашением подрядной организации, главы поселка, депутатов Совета депутатов.

**11. Ожидаемые результаты от реализации проекта:**

1. Повышение роли ТОС в решении местных проблем;

2.Приобретение положительного опыта ТОС участия в конкурсе для дальнейшего его тиражирования;

3. Благоустроенная территория, организованная парковка для личного автотранспорта.

5. Косвенно пользу от реализации проекта получат жители, проживающие в соседних многоквартирных домах, а это около 80 человек .

**11.** **Дальнейшее развитие проекта:**

Совет ТОС «МИР» будет дополнять дворовую территорию уличной мебелью (скамейки, урны, вазоны для цветов) собственными силами и участием в различных конкурсах и программах . В дальнейшем ТОС «МИР» будет осуществлять уход за территорией ТОС .

**12. Календарный план работ по проекту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Собрание членов ТОС «МИР», разработка плана работы над проектом | март  2021 г. | Территория ТОС «МИР» | 18 проживающих из них 7 членов ТОС, индивидуальный предприниматель Мирошниченко  Ответственный Михеева О.В.  Совет ТОС |
| 2 | Приобретение перчаток, мешков под мусор | апрель 2021г. | Территория ТОС «МИР» | Михеева О.В. |
| 3. | Проведение субботников по очистке территории | Апрель -Май 2021 г. | Территория ТОС «МИР» | Участники ТОС , проживающие на территории ТОС,  Ответственный Шабалина Л.Ф. |
| 4. | Подготовка саженцев цветов | Май –2021 г. | Территория ТОС «МИР» | Ответственный Шабалина Л.М. |
| 5. | Информационное обеспечение проекта (районная газета «Рабочее слово», официальный сайт администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» | Весь период реализации проекта | рп. Чегдомын | Ответственный Михеева О.В. |
| 6. | Формирование клумб | Июнь 2021 г. | Территория ТОС «МИР» | Ответственный Шабалина Л.М. |
| 7. | Установка ограждения | Июнь 2021 г. | Территория ТОС «МИР» | Ответственные Кочев Л.С.  Шабалин В.А. |
| 8. | Асфальтирование парковки, мест отдыха и установка бордюра | август 2021 г. | Территория ТОС «МИР» | Участники ТОС , проживающие на территории ТОС, Ответственный Михеева О.В.  Подрядная организация |
| 9. | Торжественное окончание проекта | сентябрь 2021 г. | Территория ТОС «МИР» | Ответственный Михеева О.В. |
| 10. | Подготовка цветников , ограждения к зимнему периоду | Октябрь 2021 г. |  |  |
| 10 | Проведение отчетного собрания Совета ТОС, составление плана работы на 2022 год | Ноябрь 2021 | Территория ТОС «МИР» | Совет ТОС  Ответственный Михеева О.В. |

13. Финансирование проекта, тыс.руб.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма | | | Общий объём расходов |
| средства краевого бюджета, | средства бюджета муниципального образования края, | внебюджетные источники финансирования проекта |
| 1. | Подготовительные работы, в том числе | 0 | 0 | 12,60 | 12,60 |
| 1.1. | Приобретение перчаток (30 пар х 30 руб., мешков под мусор (30 х 30 руб.) | 0 | 0 | 1,80 | 1,80 |
| 1.2. | Уборка мусора, веток (600/час руб. х 9 чел.х 2 час) | 0 | 0 | 10,80 | 10,80 |
| 2 | Спиливание дерева, уборка мусора | 0 | 10,00 | 4,80 | 14,80 |
| 2.1 | Работы по спиливанию дерева  (1 час работы спец.техники 2 тыс. руб.\*3 ч. ) | 0 | 6,00 | 0 | 6,00 |
| 2.2. | Привлечение техники для вывоза мусора, дерева  ( 2 час работы спец.техники 2,0 тыс. руб. ) погрузка 6 человек \*400 руб 2 час | 0 | 4,00 | 4,80 | 8,80 |
| 3. | Работы по оборудованию парковки , установке бордюра, укладке асфальтом мест отдыха , установке ограждения, в том числе | 676,22 | 20,00 | 101,07 | 797,29 |
| 3.1 | Подготовительные работы, планировка территории (согласно сметного расчета) | 0 | 20,00 | 101,07 | 121,07 |
| 3.2 | Укладка асфальта  (согласно сметного расчета) | 540,23 | 0 | 0 | 540,23 |
| 3.3 | Установка бордюра  (согласно сметного расчета) | 76,80 | 0 | 0 | 76,80 |
| 3.4 | Установка ограждения  (согласно сметного расчета) | 59,18 | 0 | 0 | 59,18 |
| 4. | Посадка цветов  (500/час руб. х 2чел.х 3 час) | 0 | 0 | 3,00 | 3,00 |
| 5. | Покраска ограждения ( краска 4 б\*1 л.\*0,34 руб. работа 2 чел 500 руб.\*\*3 час | 0 | 0 | 4,36 | 4,36 |
| 6. | Размещение статьи о реализации проекта в районной газете «Рабочее слово» (35 кв.см.+ фотография) | 0 | 0 | 6,40 | 6,40 |
| 7 | Торжественное открытие объекта  ( благодарственные письма 20\*0,45 руб. , шары 20\* 0,60 руб. лента 1 \* 0,90 руб.) | 0 | 0 | 17,40 | 17,40 |
|  | Всего | 676,22 | 30,00 | 149,63 | 855,85 |

**14. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов.** ТОС «МИР» опыта в реализации проекта не имеет, в конкурсе участвует впервые.

**15**. Согласие председателя ТОС на обработку персональных данных.

   Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
действующий(ая)  за себя, на  обработку  персональных  данных, указанных в представленном проекте и  прилагаемых  к  нему документах,   в   целях   участия в конкурсе главного управления внутренней политики Хабаровского края,  в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года  N  149-ФЗ  "Об  информации,  информационных  технологиях  и  о защите  
информации"  и  от  27  июля  2006  года  N  152-ФЗ "О персональных данных"  
согласен.  
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения  
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,  
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
    Я   проинформирован,   что   могу  отозвать  указанное  согласие  путем  
представления  оператору  заявления  в  простой  письменной форме об отзыве  
данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.  
    Мне  известны  последствия  отзыва  данного  мною в настоящем заявлении  
согласия  на  обработку  персональных  данных, а именно: оператор блокирует  
персональные   данные   заявителя   (прекращает  их  сбор,  систематизацию,  
накопление, использование, в том числе передачу).  
    Настоящее согласие действует со дня его подписания.  
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
     (подпись)                                  (расшифровка подписи)  
  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель ТОС « МИР » Шабалина Л.М.

М.п.