Приложение

**11. Календарный план работ по проекту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Собрание членов ТОС «Созидание», разработка плана работы над проектом | Май 2019г. | Детская игровая площадка,  ул. Блюхера, 9 | Бокова Н.И., Жулёва М.В.  Совет ТОС |
| 2 | Приобретение перчаток, мешков под песок, мусор | Май 2019г. | Рп.Чегдомын | Бокова Н.И., Жулёва М.В. |
| 3. | Подготовительные работы: выравнивание земельного участка под строительство спортивно-игровой площадки (уборка травы, камней, подсыпка песчано-гравийной смесью, засыпка ям песком, укрепление их дёрном) | Май - июнь  2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Генцель Ю.А.  Совет ТОС и добровольцы –  12 человек |
| 4. | Проведение акции «Багульник»: посадка кустарников и деревьев, (по потребности второй раз в сентябре) | Май -сентябрь 2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Жулёва М. В.  Шулепова Е.И.  Совет ТОС и добровольцы – 15 человек. |
| 5. | Приобретение нового игрового и спортивного оборудования | Май - июнь  2019 г. | ООО «Моя площадка»  г. Хабаровск | Бокова Н.И.  Совет ТОС |
| 6. | Приобретение скамеек для отдыха, 2 шт. | Май - июнь  2019 г. | ООО «Моя площадка»  г. Хабаровск | Бокова Н.И.  Совет ТОС |
| 7. | Приобретение урн для мусора,  4 шт. | Май - июнь  2019 г. | ООО «Моя площадка»  г. Хабаровск | Бокова Н.И.  Совет ТОС |
| 8. | Демонтаж, перенос и установка имеющегося металлического ограждения площадки | Май - июнь  2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Болотин А.В.  Совет ТОС и добровольцы –  10 человек |
| 9. | Демонтаж, перенос и установка (частично) имеющегося игрового оборудования площадки, после его ревизии | Май - июнь  2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Вольнов И.А.  Совет ТОС и добровольцы –  10 человек |
| 10. | Выгрузка из ж.д. вагона нового игрового оборудования, погрузка его на автомобиль, доставка, выгрузка на территорию ТОС | Май - июнь  2019 г. | Ж.д. станция «Чегдомын»- Территория ТОС «Созидание» | Боков Г.Г.  Селезнёв Совет ТОС и добровольцы –  6 человек |
| 11. | Установка нового игрового оборудования | Май - июнь  2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Шумильченко Е.П.  Совет ТОС и добровольцы –  6 человек |
| 12. | Выгрузка из ж.д. вагона нового спортивного оборудования, погрузка его на автомобиль, доставка, выгрузка на территорию ТОС | Май - июнь  2019 г. | Ж.д. станция «Чегдомын»- Территория ТОС «Созидание» | Боков Г.Г.  Селезнёв А.Совет ТОС и добровольцы –  6 человек |
| 13. | Строительство деревянного помоста под спортивные тренажёры (10м х 5 м) | Май - июнь  2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Коркин П.А.  Совет ТОС и добровольцы –  6 человек |
| 14. | Установка нового спортивного оборудования (в т.ч. копка или бурение ям) | Май - июнь  2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Шумильченко Е.П.  Коркин П.А.Совет ТОС и добровольцы –  10 человек |
| 15. | Установка на площадке скамеек для отдыха, 2 шт. и урн для мусора, 4 шт. | Май - июнь  2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Сочнев К.В.  Коркин П.А. Генцель Ю.А.  Совет ТОС и добровольцы –  6 человек |
| 16. | Информационное обеспечение проекта (районная газета «Рабочее слово», «Вестник», официальный сайт администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» | Весь период реализации проекта | рп. Чегдомын | Бокова Н.И.  Совет ТОС |
| 17. | Торжественное открытие спортивно-игровой площадки, предоставление призов  «За спорт и дружбу!»  (с конкурсами, призами, угощением). Цель праздника –укрепление желания быть и продолжать работать вместе | Июнь 2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Соловьёва С.П.  ИП Соловьев О.Р.  Совет ТОС |
| 18. | Проведение культурных и спортивных мероприятий на обновлённой площадке | Сентябрь 2019 г. | Территория ТОС «Созидание» | Соловьева С.П.  Коркина О.А.  Селезнёв А.  Совет ТОС |