**ПРОЕКТ**

**«ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ»**

**территориального общественного самоуправления «улица Лазо»**

**городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын»**

**Верхнебуреинского муниципального района**

**Хабаровского края**

**2021 год**

**Раздел 1.Общая информация**

**1.Наименование муниципального образования Хабаровского края:**

Городское поселение «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципальногорайона Хабаровского края

**2. Наименование ТОС**: Территориальное общественное самоуправление «улица Лазо»

**3. Дата регистрации устава ТОС администрацией муниципального образования края ( сведения о государственной регистрации ТОС в качестве юридического лица- для ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц):**

Устав ТОС «улица Лазо» зарегистрирован постановлением администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 04.10.2021 года № 573.

**4. Сведения о лице, уполномоченном на предоставление интересов ТОС в соответствии с его учредительными документами, либо об ином уполномоченном лице, действующем на основании доверенности ( далее – руководитель (председатель) ТОС) (фамилия, имя, отчетство ( последнее при наличии)** председатель Совета ТОСБосько Павел Васильевич

**5. Телефон, электронная почта руководителя ( председателя) ТОС (при наличии) телефон 89141656580**

**Раздел 2. Сведения о проекте**

**1.Наименование проекта**: «Перемены к лучшему»

**2. Направление проекта:**

- благоустройство территории ТОС;

**3. Дата начала реализации проекта:** январь 2022 г.

**4. Дата окончания реализации проекта:** ноябрь 2022 г.

**5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:**

ТОС «улица Лазо» находится на территории городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского района Хабаровского края. В ТОС включены два двухэтажных дома , по 16 квартир в каждом, постройки 1960 года. Ремонта требует дворовая территория. Совет дома решил начать реконструкцию дворовой территории, после обсуждения всех вариантов решили создать ТОС.

Члены нашего ТОС «улица Лазо» 24 человека готовы принять активное участие в благоустройстве дворовой территории : посадить цветы в клумбах по периметру мест для отдыха, провести весение субботники по уборке территории, покрасить скамейки .

Средства гранта помогут нам сделать новый шаг на пути благоустройства. Провести действительные перемены к лучшему в нашем дворе, а значит и в нашем поселке.

**6. Цели и задачи проекта.**

Цель проекта «ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ» – асфальтировать внутридворовой проезд и благоустроить территорию ТОС с привлечением членов ТОС «улица Лазо» и других собственников МКД к созданию благоприятных условий для проживания.

Задачи проекта:

1. Активизировать жителей в решении вопросов местного значения самостоятельно и под свою ответственность.

2. Улучшить благоустройство территории общественного самоуправления путем проведения ремонта внутридворового проезда.

 3. Объединение жителей для реализации задач проекта и дальнейшего поддержания в хорошем состоянии результатов совместной работы;

**7. Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект, направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС (при наличии)**

 Дворовые (придомовые) территории

**8. Количество граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, участвующих в деятельности по реализации проекта, с указанием вида работ (услуг).**

К реализации проекта будут привлечены 24 члена ТОС и жильцов МКД:

- подготовка территории, – 12 чел.;

- участие в весених субботниках – 12 чел.

- посадка и уход за клумбами цветов – 4 чел.

- покраска скамеек – 7 чел.

Для реализации мероприятий проекта запланировано привлечение техники (машина для вывоза мусора).

**9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС.** В границах территории, на которой осуществляется ТОС «улица Лазо», проживает 39 человек. Из низ до 14 лет- 3, молодежь- 5, взрослые – 17, пенсионеры – 24 чел. Членов ТОС – 24 чел.

**10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.**

В начале реализации проекта будет проведено собрание жителей, проживающих на территории ТОС, где буден обсуждён и принят план работы по реализации проекта.

 Участники ТОС «улица Лазо» внесут вклад в озеленение трудовым участием:работа на субботнике, высадка цветов в клумбы ,уход за клумбами, покраска скамеек. В ходе реализации проекта члены ТОС закрепят навыки работы в коллективе для решения задач проекта, привлекут новых добровольцев.

Подрядной организацией будет выполнено асфальтирование участка внутридворового проезда.

Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын», в социальных сетях.

В завершение реализации проекта будет проведено собрание членов ТОС и проживающих в доме, на котором члены Совета ТОС отчитаются о проведённой работе по проекту и достигнутых результатах, награждение активистов. Благоустроенная территория ТОС будет торжественно открыта с приглашением подрядной организации, главы поселка, депутатов Совета депутатов, жителей дома и членов ТОС.

**11. Ожидаемые результаты реализации проекта:**

1. Повышение роли ТОС в решении местных проблем;

2.Приобретение положительного опыта ТОС участия в конкурсе для дальнейшего его тиражирования;

3. Благоустроена дворовая территория и асфальтирован внутридворовой проезд.

**12. Календарный план работ по проекту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Собрание членов ТОС «улица Лазо», утверждение плана работы над проектом | Январь 2022 г. | Территория ТОС «улица Лазо» | Ответственный Совет ТОС |
| 2 | Приобретение семян цветов, высаживание и уход за рассадой  | Февраль- май 2022г. | Территория ТОС  | Совет ТОС |
| 3. | Проведение весених субботников по очистке территории , вывоз мусора | Апрель - 2022 г. | Территория ТОС  | Совет ТОС  |
| 4. | Высаживание клумб | Май –2022 г. | Территория ТОС  | Ответственный Совет ТОС |
| 5. | Информационное обеспечение проекта (, официальный сайт администрации городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» | Весь период реализации проекта | рп. Чегдомын | Ответственный Председатель ТОС |
| 6. | Уход за клумбами с цветами  | Май-сентябрь 2022 г. | Территория ТОС  | Совет ТОС |
| 7. | Работы по снятию старого покрытия внутридворового проезда | Август 2022 г. | Территория ТОС  | Совет ТОС  |
| 9. | Асфальтирование внутридворового проезда  | Август- сентябрь 2022 г. | Территория ТОС  | Подрядная организация |
| 10. | Торжественное окончание проекта  | Сентябрь2022 г. | Территория ТОС  | Ответственный Совет ТОС |
| 11. | Подготовка клумб к зимнему периоду | Сентябрь 2022 г. | Территория ТОС  | Совет ТОС  |
| 12 | Проведение отчетного собрания Совета ТОС, составление плана работы на 2023 год | Сентябрь 2022 г.  | Территория ТОС  | Совет ТОС |

13. Финансирование проекта, тыс.руб.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования проекта, сумма  | Общий объём расходов |
| средства краевого бюджета,  | средства бюджета муниципального образования края,  | внебюджетные источники финансирования проекта  |
| 1 | Приобретение перчаток (40 пар х 27 руб., мешков под мусор (100 х 30 руб.) | 0 | 0 | 4,08 | 4,08 |
| 2 | Уборка мусора, сухой травы, веток (300/час руб. х 37 чел.х 3 час), вывоз мусораСамосвал 2ч\*2.50 т.р.  | 0 | 0 | 38,30 | 38,30 |
| 3 | Работы по асфальтированию внутридворового проезда ( в соответствии со сметой )  | 991,54 | 0 | 0 | 991,54 |
| 4 | Приобретение краски и покраска скамееккраска 3 кг\* 350 руб. кг.работа 430 руб/час х 12 чел. х 3 час.  | 0 | 0 | 16,33 | 16,33 |
| 5 | Посадка цветов в клумбы (300/час руб. х 4 чел.х 5 час) | 0 | 0 | 6,00 | 6,00 |
| 6 | Уход за цветами на клумбах300/час х 4 чел.х10 час. | 0 | 0 | 12,00 | 12,00 |
| 7 | Размещение статьи о реализации проекта в районной газете «Рабочее слово» (35 кв.см.+ фотография) | 0 | 0 | 6,40 | 6,40 |
| 8 | Торжественное открытие объекта( благодарственные письма 20\*0,45 руб. , шары 20\* 0,60 руб. лента 1 \* 0,90 руб.) | 0 | 0 | 17,40 | 17,40 |
|  | Всего | 991,54 | 0,00 | 100,71 | 1092,25 |

**14. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов.** Нет опыта реализации проектов.

**15. Согласие на обработку персональных данных лица, уполномоченного на представление интересов территориального общественного самоуправления в соответствии с учредительными документами**

   Я,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Паспорт : серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кем и когда выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, зарегистрированный по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
        даю согласие на обработку моих персональных данных главным управлением внутренней политики Правительства Хабаровского края ( 680000, г.Хабаровск, ул.Пушкина , д.23) с целью своевременного и полного рассмотрения документов, представленных на конкурс проектов, инициируемых муниципальным образованием по развитию территориалного общественного самоуправления.

 Под персональными данными я понимаю любую информацию относящуюся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе моя фамилия, имя, отчество, фотография, дата и место рождения, адрес, контактные телефоны, семейное, социальное , имущественное положение, информация об образовании, о трудовой деятельности, доходах и другая информация относящаяся ко мне, как субъекту персональных данным.

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие ( операцию) или совокупность действий ( операций). Совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (представление), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною по письменному заявлению.

Согласие на обработку персональных данных действует в течение 3 (трех) лет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
     (подпись)                                  (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель Совета ТОС « улица Лазо» П.В.Босько