*ПРОЕКТ*

*2 этап «Меняется среда - меняются люди»*

*территориального общественного самоуправления «Заводская 18» городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края*

***Чегдомын***

***2021 год***

***Раздел 1. Общая информация***

1. ***Наименование муниципального образования Хабаровского края***

*Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края.*

1. ***Наименование ТОС:*** *Территориальное общественное самоуправление «Заводская 18».*
2. ***Дата регистрации устава ТОС администрацией муниципального образования края*** *Устав ТОС «Заводская 18» зарегистрирован постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 27.09.2019 года № 637 Регистрационный номер Устава Территориальное общественное самоуправление «Заводская 18» №14*
3. ***Сведения о лице, уполномоченном на представление интересов ТОС в соответствии с его учредительными документами, либо об ином уполномоченном лице, действующим на основании доверенности ( далее-руководитель (председатель) ТОС) (фамилия, имя, отчество ( последнее при наличии)*** *председатель Совета ТОС Митрофина Наталья Николаевна.*
4. ***Телефон, электронная почта:*** *8-914-178-73-24, 8-914-165-56-18, natalya.geroeva@mail.ru*

***Раздел II. Сведения о проекте***

1. ***Наименование проекта:*** *2 этап* ***«****Меняется среда - меняются люди».*
2. ***Направление проекта:***

*- благоустройство территории ТОС ;*

*- удовлетворение социально- бытовых нужд.*

***3. Дата начала реализации проекта: январь 2022г***

***4. Дата окончания реализации проекта: июнь 2022 г***

***5. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:***

*На территории ТОС «Заводская 18» находится дом 1975 года постройки, имеет два этажа и 18 квартир. Своими силами члены ТОС каждую весну формируют клумбы и высаживают цветы вдоль дома. Но нужно сделать больше, чтобы в границах территории, на которой осуществляется ТОС было благоустройство, был порядок и чистота.*

*Председатель Совета ТОС и члены Совета принимают участие в обучающих семинарах- практикумах в администрации Верхнебуреинского района, обучаются методам проектирования и составления календарного и финансового планов проектов ТОС.*

*Наш проект 1 этап «Меняется среда- меняются люди» по благоустройству придомовой территории получил поддержку по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», были привлечены краевые средства в размере 750 тыс. руб., средства местного бюджета в размере 156 тыс. руб. и средства собственников в размере 135 тыс. руб. Ремонтные работы проходили в июле-августе 2021 года и успешно завершены. Осталась одна проблема- нет оборудованной площадки для сбора мусора. В 2021 году решили продолжить проект «Меняется среда- меняются люди» следующим 2 этапом и провести оборудование современной площадки для сбора ТКО, чтобы не было возможности безхозяйным собакам растаскивать мусор, чтобы был порядок и чистота вокруг площадки, а для этого обязательно нужны огороженная площадка с крышей и новые контейнеры на колесах.*

*Запрашиваемые средства помогут нам приобрести современное оборудование для сбора мусора . Уже сейчас, после работ по обустройству территории ТОС жители воспряли духом! В обновленном дворе играют дети, слышится детский смех. Раньше все сидели дома- двор был непроходимым для пешеходов. Поняли : меняется среда- меняются люди и нам хочется приложить все усилия и получить в итоге современную комфортную среду для проживания в границах территории, на которой осуществляется ТОС, сплоченный соседский коллектив.*

***6. Цель и задачи проекта***

*Цель- Чистота и порядок на территории ТОС «Заводская 18».*

*Задачи: Для этого необходимо провести переоборудование специальной площадки:*

*- подготовить основание площадки;*

*- уложить бетонное основание для установки площадки;*

*- изготовить и установить ограждение и крышу площадки;*

*- установить два контейнера на колесах;*

*- установить стенд с информацией о проекте.*

*Цель:* *благоустройство территории ТОС, удовлетворение социально- бытовых нужд проживающих на территории ТОС.*

*Проведя данные работы мы создадим положительный пример для жителей соседних домов и поселка в целом. Разместим информацию о реализации проекта в районной газете «Рабочее слово» на официальном сайте администрации поселка и района и социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм.*

***7. Объект благоустройства территории ТОС и (или) объект направленный на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС***

*Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов*

***8.Количество граждан, проживающих в границах ТОС, участвующих в деятельности проекта с указанием видов работ***

*К реализации проекта будут привлечены 49 человек – 41 члены ТОС и 8 человек добровольцы :*

*- подготовка территории к строительству- 21 чел;*

*- устройство специальной площадки -15 чел;*

*- установка ограждения площадки на два контейнера- 13 человек.*

*- доставка специального оборудования – 6 человек.*

*Для реализации проекта запланировано привлечение техники и материалов:*

*- грузовой автомобиль – 4 часа;*

*-экскаватор- 2 часа;*

*-инвентарь и инструменты: электропила- 2 шт., тачка- 3 шт., лопата - 8 шт.,*

***9. Количество граждан, проживающих в границах территории ТОС***

*В границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18», проживает 49 человек.*

***10. Методы решения социальных проблем, обозначенных в проекте.***

*Проведено собрание жителей, проживающих на территории ТОС, все понимают, что нужно прикладывать свои усилия, возможности и средства для создания современной площадки для сбора мусора.*

*Члены ТОС готовы приобрести необходимые материалы, приложить свои силы и знания, использовать свои инструменты для реализации задуманного плана. Есть опыт соседского совместного труда, субботников, поэтому с выполнением работ не будет никаких проблем. Члены ТОС «Заводская 18» внесут вклад в работы своим трудовым участием: выравниванием и подсыпкой площадки, укладкой подстилающих слоев и бетонного основания, установкой площадки на 2 контейнера и отдельный отсек, установкой контейнеров. Все желающие могут своим добровольным неоплачиваемым трудом помочь в реализации проекта, тем самым повышая роль трудового участия и взаимопомощи жителей.*

*Информационное обеспечение проекта будет осуществляться в средствах массовой информации через районную газету «Рабочее слово», на официальном сайте администрации и в социальных сетях. В завершение реализации проекта будет Совет ТОС, отчет о проведенной работе по проекту. В статье обязательно расскажем жителям Чегдомына как можно навести порядок в этой непростой сфере- порядке на площадке сбора ТКО. По окончанию 2 этапа проекта «Меняется среда- меняются люди» члены ТОС будут дальше заниматься благоустройством в границах территории, на которой осуществляется ТОС .*

***10. Ожидаемые результаты от реализации проекта***

*Реализовав данный проект, мы достигнем следующих результатов:*

*- уложено бетонное основание для установки площадки на 2 контейнера и отдельный отсек для сбора крупногабаритного мусора;*

*- установлено ограждение площадки с крышей и воротами;*

*- установлены специальные контейнеры на колесах;*

*- установлен стенд с информацией о проекте;*

*- 41 человек- члены ТОС «Заводская 18» и 8 добровольцев приняли активное участие в реализации проекта на безвозмездной основе.*

*12.* ***Календарный план работ по проекту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Основные этапы проекта и мероприятия* | *Сроки реализации* | *Место реализации* | *Ответственные исполнители* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| *1* | *Собрание членов ТОС, утверждение плана работы над проектом* | *январь 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *Совет ТОС, Председатель Совета ТОС Митрофина Н.Н.* |
| *2* | *Заключение договора на устройство площадки на 2 контейнера, контейнеров и отдельный отсек для складирования крупногабаритного мусора* | *Февраль-март 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *Совет ТОС, Председатель Совета ТОС Митрофина Н.Н.* |
| *2* | *Подготовительные работы: выравнивание земельного участка выборка грунта на 40 см.* | *Апрель-май 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *21 человек;*  *Ответственный Совет ТОС Героева Т.А.* |
| *3* | *Выполнение работ по созданию подстилающих слоев специальной площадки 50 см.* | *июнь 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *15 человек Ответственный*  *Совет ТОС*  *Матонин А.Г.* |
| *4* | *Установка бетонного основания специальной площадки* | *июнь 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *15 человек;*  *Члены ТОС*  *Ответственный Гусаров В.И.*  *Рехтин А.А.* |
| *5* | *Доставка специального оборудования с ж/д вокзала* | *Июнь 2022 года* | *П.Чегдомын* | *6 человек*  *Ответственный Совет ТОС Героева Т.А.* |
| *5* | *Установка площадки сбора ТКО на 2 контейнера и отдельного отсека для сбора крупногабаритного мусора* | *Июнь 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС«Заводская 18»* | *7 человек;*  *Ответственный Матонин А.Г.* |
| *6* | *Установка 2 контейнеров с крышками* | *Июнь 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *6 человек;*  *Ответственный Митрофина Н.Н.* |
| *5* | *Информационное обеспечение проекта* | *Весь период реализации проекта* | *рп Чегдомын* | *Председатель Совета ТОС Митрофина Н.Н. Совет ТОС* |
| *10* | *Открытие площадки с установлением информационного стенда* | *Июнь 2022 года* | *в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Заводская 18»* | *Совет ТОС,*  *председатель Совета ТОС Митрофина Н.Н.* |

***13. Финансирование проекта, тыс.руб.***

*Администрацией городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» гарантировано участие в реализации 2 этапа проекта «Меняется среда- меняются люди» на 125,50 тыс. руб. бюджетных средств.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ пп* | *Наименование мероприятия* | *Источники финансирования проекта, сумма, тыс. рублей* | | | *Общий объем расходов* |
| *Средства районного бюджета* | *Средства бюджета муниципального образования* | *Внебюджетные источники финансирования проекта* |
| ***1*** | *Локальный сметный расчет выполнения работ по данному проекту* | *0,00* | *4,20* | *0,00* | *4,20* |
| ***2*** | *Приобретение материалов для устройства подстилающих слоев специальной площадки 2,5 тыс. руб. /куб м гравий\*20 куб.м \*2,0 тыс. руб./ ч. автомобиль.\*2 часа.* | *0,00* | *54,00* | *0,00* | *54,00* |
| *3* | *Подготовка территории к строительству - выборка грунта на 40 см.,*  *2 час. \* 3,30 тыс. руб. работа экскаватора; устройство подстилающих слоев 21\*360 руб/ч.\* 5 часов;* | *0,00* | *0,00* | *43,40* | *43,40* |
| *4* | *Укладка бетонного основания площадки сбора ТКО на 2 контейнера и отдельного отсека под сбор крупногабаритного мусора: железобетонная плита- 9,30\*2 шт.*  *Работа добровольцев – укладка основания*  *Добровольцы: 15 чел. \* 4 час. \*400 руб.*  *Грузовой автомобиль- 4 час/3,50 тыс.руб.* | *0,00* | *18,60* | *38,00* | *56,60* |
| *5* | *Изготовление и доставка площадки для сбор ТКО на 2 контейнера и отдельного места для крупногабаритного мусора, 2 контейнеров (в соответствии с расчетом)* | *341,70* | *0,00* | *0,00* | *341,70* |
| *6* | *Использование инвентаря и оборудования для проведения работ по оборудованию прилегающие территории*  *( лопаты 8 шт.\* 8 час\* 0,05 тыс. руб., тачка 3 шт.\*6 час.\*0,150 тыс.руб.)* | *0,00* | *0,00* | *5,90* | *5,90* |
| *6* | *Установка площадки на 2 контейнера и отдельного отсека под складирование крупногабаритного мусора*  *члены ТОС – 5 чел.\*8 час. \*350 руб.*  *Добровольцы 8 чел.\*18 час\*350 руб.* | *0,00* | *0,00* | *54,00* | *54,40* |
| *7* | *Приобретение информационного стенда 12,00 тыс.руб.\*1шт.* | *0,00* | *0,00* | *12,00* | *12,00* |
| *8* | *Установка информационного стенда 3 часа \*350руб/час\* 2 чел.*  *Открытие площадки*  *( грамоты для добровольцев)20 шт.\*45руб/1 шт.* | *0,00* | *0,00* | *3,00* | *3,00* |
| *9* | *Размещение информации о реализации проекта в газете «Рабочее слово» статья 20 кв.см. на 4 полосе* | *0,00* | *0,00* | *3,80* | *3,80* |
|  | ***всего*** | ***341,70*** | ***88,80*** | ***134,30*** | ***564,80*** |

***14. Сведения о предыдущей деятельности ТОС по реализации проектов ( при наличии)***

*ТОС «Заводская 18» реализовывал 1 этап проекта «Меняется среда- меняются люди» в 2021 году по благоустройству территории ТОС- укладку асфальтового покрытия дворовой территории, подходов к подъездам, бордюрного камня и пешеходных дорожек. Установлены три скамьи. Работы выполнены в рамках участия в федеральной программе ФКГС.*

***15. Согласие председателя ТОС на обработку персональных данных***

*Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(фамилия, имя, отчество (при наличии)*

*действующий(ая) за себя, на обработку персональных данных, указанных в представленном проекте и прилагаемых к нему документах, в целях участия в конкурсе главного управления внутренней политики Хабаровского края, в соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите*

*информации" и от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"*

*согласен.*

*Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения*

*соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*Я проинформирована, что могу отозвать указанное согласие путем*

*представления оператору заявления в простой письменной форме об отзыве*

*данного в настоящем заявлении согласия на обработку персональных данных.*

*Мне известны последствия отзыва данного мною в настоящем заявлении*

*согласия на обработку персональных данных, а именно: оператор блокирует*

*персональные данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию,*

*накопление, использование, в том числе передачу).*

*Настоящее согласие действует со дня его подписания.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(подпись) (расшифровка подписи)*

*Председатель Совета ТОС «Заводская 18» Н.Н. Митрофина*


*"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*Председатель Совета ТОС «Заводская 18» Н.Н. Митрофина*

*МП*

*Приложение*

*Примерная схема площадки сбора ТКО*

**



Территория ТОС до ремонта

Территория ТОС «Заводская 18» после ремонта





Вид площадки сбора ТКО ТОС Заводская 18